# Logbuch – Meilenstein 1

| Datum | Phase | Tätigkeit | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.02.2026 | Analyse | Projektidee definiert und Themenwahl festgelegt | Applikationsidee formuliert |
| 10.02.2026 | Analyse | Zielgruppe analysiert | Zielgruppe beschrieben |
| 13.02.2026 | Konzeption | Funktionsumfang und Abgrenzung definiert | Funktionsumfang festgelegt |
| 16.02.2026 | Konzeption | Funktionale Anforderungen erarbeitet | FAFR-Anforderungen erstellt |
| 18.02.2026 | Konzeption | Nicht-funktionale Anforderungen definiert | Qualitätsanforderungen dokumentiert |
| 21.02.2026 | Design | UI-Mockups erstellt | Desktop- und Mobile-Mockups vorhanden |
| 24.02.2026 | Architektur | Systemarchitektur ausgearbeitet | Client-Server-Architektur definiert |
| 26.02.2026 | Planung | Projektstruktur und Roadmap erstellt | Meilensteine dokumentiert |
| 01.03.2026 | Dokumentation | MS1-Dokument finalisiert | Abgabereifes Dokument |
| 24.02.2026 | Architektur | Systemarchitektur ausgearbeitet | Client-Server-Architektur definiert |
| 26.02.2026 | Planung | Projektstruktur und Roadmap erstellt | Meilensteine dokumentiert |
| 01.03.2026 | Dokumentation | MS1-Dokument finalisiert | Abgabereifes Dokument |
| 09.03.2026 | Design | Feedback von Dozent Philipp erhalten und mehrere Mockups angepasst. Neue Desktop-Mockups für Upload Bill und User Management erstellt. | Desktop Mockups gemacht |
| 10.03.2026 | Besprechung Meilenstein 1 | Besprochene Punkte: - In den „Detected Information“-Feldern die Einheiten (z.B. kWh, CHF) klar definieren. - Benutzerverwaltung (User Management) soll über das integrierte Django-User-System umgesetzt werden. - Kleinere Anpassungen an den Anforderungen und Formularvalidierungen. | Anforderungen und UI-Details präzisiert. |
| 14.03.2026 | Dokumentation | Anpassungen an den Anforderungen | Dokumentation aktualisiert. |

Dieses Logbuch dokumentiert die wichtigsten Arbeitsschritte und Fortschritte während der Projektarbeit Home Cost Manager. Es dient der Nachvollziehbarkeit des Projektverlaufs und wird im weiteren Projektverlauf kontinuierlich ergänzt.

# Logbuch – Meilenstein 2

| Datum | Phase | Tätigkeit | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.03.2026 | Implementierung | Projekt initialisiert, virtuelle Umgebung erstellt | Backend-Entwicklungsumgebung funktionsfähig. |
| 20.03.2026 | Implementierung | Installation von Django und Django REST Framework | REST-API-Grundstruktur verfügbar. |
| 21.03.2026 | Implementierung | Erstellung der Backend-Struktur (Apps: users, households, bills) | Saubere Projektstruktur vorhanden |
| 21.03.2026 | Implementierung | Implementierung der Datenmodelle (User, Household, HouseholdMember, Bill) | Datenbankstruktur definiert |
| 22.03.2026 | Debugging | Migrationsprobleme analysiert und behoben | Datenbank erfolgreich migriert |
| 23.03.2026 | Implementierung | Serializer und API-Grundstruktur implementiert | Erste API-Struktur vorhanden |
| 23.03.2026 | Test | GET-Endpunkt für Bills implementiert und getestet | API liefert JSON-Daten |
| 07.04.2026 | Implementierung | POST-Endpunkt für Bills implementiert | Neue Rechnungen können erstellt werden |
| 07.04.2026 | Debugging | Fehler bei Serializer und Imports behoben | API funktioniert stabil |
| 07.04.2026 | Debugging | Import- und Serializerfehler behoben. | Backend stabilisiert. |
| 10.04.2026 | Sicherheit | JWT-Authentifizierung und Berechtigungen implementiert. | Geschützte API-Endpunkte verfügbar. |
| 12.04.2026 | Implementierung | Multi-Household-Logik und HouseholdMember-Beziehungen umgesetzt. | Mehrere Haushalte pro Benutzer möglich. |

# Logbuch – Meilenstein 3

| Datum | Phase | Tätigkeit | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.04.2026 | Frontend | Frontend-Projekt mit Vite initialisiert. | Projektstruktur für React-Anwendung erstellt. |
| 14.04.2026 | Frontend | JWT-Login und Verbindung zum Backend umgesetzt. | Authentifizierung funktioniert. |
| 20.04.2026 | Frontend | CRUD-Funktionalität für Bills implementiert. | Rechnungen können erstellt, bearbeitet und gelöscht werden. |
| 22.04.2026 | Implementierung | Haushaltsverwaltung und Mitgliederverwaltung ergänzt. | Einladungsfunktion und Rollenmodell verfügbar. |
| 25.04.2026 | UI/UX | Layout-System und responsive Bills-Ansicht verbessert. | Benutzerfreundliche Oberfläche umgesetzt. |
| 28.04.2026 | OCR | OCR-Analyse und Rechnungserkennung integriert. | Automatische Datenerkennung für Rechnungen verfügbar. |
| 30.04.2026 | Refactoring | API-Architektur modularisiert und Services getrennt. | Wartbare Service-Struktur vorhanden. |
| 02.05.2026 | Dokumentation | README und technische Dokumentation erweitert. | Projektsetup dokumentiert. |
| 05.05.2026 | Frontend | Home Profile mit Bild-Upload und Formularlogik umgesetzt. | Benutzerprofile können bearbeitet werden. |
| 07.05.2026 | UI/UX | Tailwind CSS integriert und UI modernisiert. | Responsives modernes Design implementiert. |
| 10.05.2026 | Dashboard | Dashboard mit Diagrammen und Statistiken entwickelt. | Kostenübersicht und Visualisierungen verfügbar. |
| 12.05.2026 | Authentifizierung | Registrierungs- und Validierungslogik erweitert. | Verbesserte Benutzerverwaltung. |
| 15.05.2026 | Settings | Globale Einstellungen für Theme, Sprache und Währung implementiert. | Persistente Benutzereinstellungen verfügbar. |
| 17.05.2026 | Debugging | Dark-Mode- und Auth-Fehler behoben. | Stabile Authentifizierungs- und Theme-Logik. |
| 18.05.2026 | Refactoring | Context-basierte State-Verwaltung eingeführt. | Zentrale globale State-Architektur umgesetzt. |
| 22.05.2026 |  | Mobile responsive Bills-Ansicht entwickelt |  |
| 22.05.2026 | Implementierung | Mobile responsive Bills-Ansicht entwickelt | Rechnungsübersicht auf Smartphones optimiert |
| 22.05.2026 | Infrastruktur | PostgreSQL-Konfiguration vorbereitet | Datenbankarchitektur erweitert |
| 28.05.2026 | Implementierung | Einladungsfunktion für Haushaltsmitglieder umgesetzt | Benutzer können Haushalten beitreten |
| 30.05.2026 | Dokumentation | Meilenstein-3-Dokumentation erweitert und überarbeitet | Dokumentation aktualisiert |
| 01.06.2026 | OCR | Periodenerkennung im OCR-Parser verbessert | Genauere Extraktion von Abrechnungszeiträumen |
| 02.06.2026 | Home Profile | Formularvalidierung für Home Profile ergänzt | Fehlerhafte Eingaben werden erkannt |
| 02.06.2026 | Berechtigungen | Home Profile für normale Household-Mitglieder schreibgeschützt gemacht | Rollenbasierte Rechte umgesetzt |
| 02.06.2026 | Home Profile | Unterstützung für Zimmeranzahl mit Dezimalwerten (z.B. 4.5 Zimmer) ergänzt | Realistischere Gebäudedaten möglich |
| 04.06.2026 | Bills | Formularvalidierung für Rechnungsupload ergänzt | Ungültige Rechnungsdaten werden verhindert |
| 04.06.2026 | UI/UX | Speichern-Button bei Validierungsfehlern deaktiviert | Verbesserte Benutzerführung |
| 13.06.2026 | Dokumentation | README erweitert und Screenshots ergänzt | Projektdokumentation vervollständigt |