# Meilenstein 3 – Projekstand (Phase 2–4)

## Aktueller Stand

Aktueller Stand des Projekts: Commit Hash: 88641d00

Das Projekt befindet sich aktuell in der Integrations- und Testphase (Phase 2–4).

Frontend und Backend wurden vollständig integriert. Die definierten Kernfunktionen konnten erfolgreich umgesetzt und getestet werden. Zusätzlich wurde die Anwendung für Desktop- und Mobilgeräte optimiert.

## Zielerreichung

Die funktionalen Anforderungen wurden grösstenteils umgesetzt.

Erreicht

- FAFR-01: Benutzerregistrierung

- FAFR-02: Benutzerlogin

- FAFR-05: Dashboard

- FAFR-06: Home Profile verwalten

- FAFR-07: Haushalt erstellen

- FAFR-08: Rechnung hochladen

- FAFR-09: Rechnungsdaten erkennen und bearbeiten

- FAFR-10: Bills anzeigen und verwalten

- FAFR-15: Benutzer einladen

- FAFR-16: Benutzer entfernen

- FAFR-19: Zugriffskontrolle

- FAFR-18: Haushalt wechseln

- Frontend (React) und Backend (Django REST) vollständig integriert

- Responsive Web Design für Desktop und Mobile

- Automatisierte API-Tests

Teilweise erreicht

- PostgreSQL vorbereitet, aktuell weiterhin SQLite im Einsatz

Noch offen

- Finale Projektdokumentation

- Abschlusspräsentation

- Projektreflexion

## Schwierigkeiten und Lösungsfindung

Während der Umsetzung traten mehrere technische Herausforderungen auf:

Problem 1: Automatisierte Tests externer APIs

Die OCR-Funktion verwendet eine externe API, welche in Tests nicht direkt aufgerufen werden sollte.

Lösung: Einsatz von Mocking, um OCR-Aufrufe zu simulieren und reproduzierbare Tests zu ermöglichen.

Problem 1: Responsive Design

Tabellen und Navigationselemente waren auf kleinen Bildschirmen nur eingeschränkt nutzbar.

Lösung: Entwicklung einer mobilen Navigation, Bills Mobile Cards sowie Optimierung der Benutzeroberfläche für Smartphone-Browser.

## Punkte für die PVA

PostgreSQL Migration

Die Anwendung wurde bisher mit SQLite entwickelt.

Welche Schritte sind für eine saubere Migration auf PostgreSQL im Deployment erforderlich?

Deployment und Hosting

Welche Hosting-Lösung eignet sich für eine Fullstack-Anwendung mit React Frontend und Django Backend?