# Meilenstein 3 - Projekstand

## Aktueller Stand

Aktueller Stand des Projekts: Commit Hash: e63f7846

Das Projekt befindet sich aktuell in der Implementierungsphase (Phase 1).

## Zielerreichung

Die funktionalen Anforderungen wurden grösstenteils umgesetzt.

Erreicht

- FAFR-06: Home Profile verwalten

- FAFR-07 / FAFR-18: Multi-Household

- FAFR-19: Zugriffskontrolle

- Frontend (React) und Backend (Django REST) implementiert

Teilweise erreicht

- FAFR-08: Rechnung hochladen

- FAFR-09: Rechnungsdaten erkennen und bearbeiten

- FAFR-10: Bills anzeigen und verwalten

Noch offen

- PostgreSQL Integration

- Vollständige Integration Frontend ↔ Backend

- Tests und Abschlussphase

## Schwierigkeiten und Lösungsfindung

Während der Umsetzung traten mehrere technische Herausforderungen auf:

Problem 1: Synchronisation zwischen Frontend und Backend

Die Daten wurden nach Änderungen nicht immer korrekt im Frontend aktualisiert.

Lösung: Anpassung der API-Aufrufe und erneutes Laden der Daten nach Updates

Problem 2: API-Struktur und Endpoints
Fehlerhafte oder uneinheitliche Endpoints führten zu Problemen bei Requests.

Lösung: Vereinheitlichung der URL-Struktur und Korrektur der Endpoints

Problem 3: State Management im Frontend
Die Verwaltung des Zustands über mehrere Komponenten erwies sich als komplex.

Lösung: Zentrale Steuerung über die Layout-Komponente und strukturierte Komponentenaufteilung

## Punkte für die PVA

Umgang mit sensiblen Daten (.env / API Keys)

In meinem Projekt habe ich z. B. einen OCR_API_KEY in einer .env Datei definiert Was sind Best Practices für den sicheren Umgang mit API-Keys, insbesondere im Deployment (Frontend vs. Backend)?

State Isolation zwischen Komponenten (React)
Bei Änderungen an Daten (z. B. Tabelleninhalten) sollen andere Komponenten nicht unbeabsichtigt beeinflusst werden.

Wie kann ich sicherstellen, dass Komponenten sauber voneinander getrennt bleiben und keine unerwünschten Side Effects entstehen?

Performance im Frontend
Beim Laden oder Wechseln von Haushalten werden mehrere API Calls gemacht.

Wie kann ich unnötige Requests vermeiden und die Performance verbessern?